Direction de projet métro m3

Place de la Riponne 10 1014 Lausanne

|  | Mesure : | Investissement |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EOTP | I.000000.00 |  |
|  | N° de compte/objet | 123456789 |  |
|  | N° d'affaire - ouvrage | 987.654 |  |
|  | N° de la clé | 321 |  |
|  | N° contrat | CP123456 |  |
|  | N/réf. : | OM/ | <> |
|  | Date contrat : | 09.06.2018 |  |
| CONTRAT POUR PRESTATIONS DE MANDATAIRE |  |  |  |
| Lausanne - Développement des métros m2-m3 - Métro m3 Prestations de génie civil, d'architecture et de géotechnique. |  |  |  |
| Etabli entre : |  |  |  |
| - l'Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes, |  |  |  |
| Direction de projet m3 |  |  |  |
| en qualité de maître de l'ouvrage, |  |  |  |
| et |  |  |  |
| le mandataire | 0 |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | 0 |  |  |
| N° de TVA | 999 999 |  |  |
| Etablissement bancaire | zzz |  |  |
| N° de compte bancaire | 99-9999.999.9 |  |  |
| IBAN | 999 |  |  |
| la communauté de mandataire (société simple) comprenant : |  |  |  |
| Bureau ou société pilote |  |  |  |
| 1 : | INGÉNIEUR SA (bureau Pilote) |  |  |
| 2 : | ARCHITECTE SA |  |  |
| avec le sous-traitant suivant : |  |  |  |
| 1 : | GEOTECH SA |  |  |
| 1 - Objectifs du contrat |  |  |  |

| Lausanne - Développement des métros m2-m3 - Métro m3 Prestations de génie civil, d'architecture et de géotechnique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Les objectifs du contrat sont décrits dans le cahier des charges du dossier d'appel d'offres. |  |  |
| 2 - Éléments constitutifs du contrat dans leur ordre de priorité |  |  |  |
| 2.1 | Le texte du contrat pour prestations de mandataire |  | Date annexes |
| 2.2 | Le cahier des charges du mandant |  | 05.07.2017 |
| 2.3 | La clarifications de l’offre |  | 15.08.2017 |
| 2.4 | L'offre du soumissionnaire du |  | 20.09.2017 |
| 2.5 | Les conditions générales applicables au contrat pour prestations de mandataire (Canton de Vaud, Direction générale de la mobilité et des routes) |  | Édition 2018 |
| 2.6 | Les règlements concernant les prestations et honoraires des architectes et des ingénieurs civils (RPH - SIA 102 et 103, respectivement) |  |  |
| 2.7 | Les normes SIA, VSS et autres, en vigueur au dépôt de l'offre |  |  |
| 3 - Prestations |  |  |  |
|  | Après signature du contrat, seules les prestations de l'ETAPE 1, décrites ci-dessous, sont libérées, toute autre prestation réalisée sans l'accord écrit du mandant ne sera pas rémunérée : |  |  |
|  | ETAPE 1 |  |  |
| 3.1 | Prestations ETAPE 1 selon cahier des charges |  |  |
| Prestations |  | Infos complémentaires |  |
| P1 | Prestations sur ordres du Maître de l’ouvrage | Tarif temps plafonné |  |
| P21 | Analyse et validation des études précédentes | Forfait |  |
| P31 | Prestations d’avant-projet | Forfait |  |
| P32 | Projet de l'ouvrage | Tarif temps plafonné |  |
| P33 | Procédure de demande d'autorisation, dossier de mise à l'enquête | Tarif temps plafonné |  |
| P41 | Appel d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication | Tarif temps plafonné |  |

| Lausanne - Développement des métros m2-m3 - Métro m3 Prestations de génie civil, d'architecture et de géotechnique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ETAPE 2 – Rémunération selon coût de l’ouvrage |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Prestations ETAPE 2 selon cahier des charges |  |  |  |  |  |
| Prestations |  |  | Infos complémentaires |  |  |  |
| P51 | Projet d'exécution |  | Forfait (selon coûts de l’ouvrage) |  |  |  |
| P52 | Exécution de l'ouvrage |  | Forfait (selon coûts de l’ouvrage) |  |  |  |
| P53 | Mise en service, achèvement |  | Forfait (selon coûts de l’ouvrage) |  |  |  |
| Toute nouvelle prestation qui n'aura pas été formellement demandée et formellement acceptée par la Direction générale de la mobilité et des routes avant exécution ne sera pas payée. |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Rémunération |  |  |  |  |  |  |
| Rémunération pour les prestations de l'ETAPE 1 libérées lors de la signature du contrat |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Honoraires |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Un montant total d'honoraires est convenu pour les prestations suivantes : |  |  |  |  |  |
|  | Forfait pour prestations P21 et P31 |  |  |
|  | Tarif-temps plafonnée pour prestations P1, P32, P33 et P41 |  |  |  |  |
|  | Forfait (selon coût de l’ouvrage) pour prestations P51, 52 et 53 |  |  |  |
| 4.2 | Frais |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Frais compris dans les honoraires |  |  |  |  |  |

# Lausanne - Développement des métros m2-m3 - Métro m3 - Prestations de génie civil, d'architecture, de géométrie et de géotechnique (5 Lots)

4.2.2

Sont compris dans la rémunération convenue selon le chiffre 4.1 ci-dessus les frais accessoires du mandataire tels que photocopies, téléphone, téléfax, frais de port, infrastructure informatique, assurances, temps de déplacement, frais de logement et de repas extérieurs, frais pour les bureaux de chantier.

Frais accessoires rémunérés

Le mandataire est rémunéré pour les frais de reproduction des documents de travail (épreuves, croquis, etc.), et les autres documents tels que brochures, rapports, frais de déplacement, etc., qui sont nécessaires pour la planification, la construction et la documentation de l'ouvrage et qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage.

Ces frais sont rémunérés à raison de 3 % des honoraires.

La reproduction des documents d'appel d'offres, d'approbation par le MO, d'exécution (plans et listes de fers) ainsi que les plans "conformes à l'exécution" est assurée par le mandant.

4.3

Montant total des prestations de l'ETAPE 1 libérées à la signature du contrat.

| No d'affaire | Mode de répartition | Clé | Prestations, parties de mandat ou MO multiples | Montants bruts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000.00000 | Selon 4.1.1 | 000 | Prestations DGMR | 2'000'000.00 CHF |

| Montant de l'offre d'honoraires selon art. 4.1 Frais accessoires selon art. 4.2 | CHF CHF | 2'000'000.00 60'000.00 |
| --- | --- | --- |
| Montant brut HT Rabais 1 % | CHF | 2'060'000.00 20'600.00 |
| Net après rabais | CHF | 2'039'400.00 |
| TVA 0% (pas pris en compte) |  | 0.00 |
| Montant total TTC (plafonné) | CHF | 2'039’400.00 |

# Lausanne - Développement des métros m2-m3 - Métro m3 - Prestations de génie civil, d'architecture, de géométrie et de géotechnique (5 Lots)

# Rémunération pour les prestations de l'ETAPE 2, libérée par écrit par le chef de projet du mandant.

  - Honoraires

4.4.1

Un montant total d'honoraires est convenu pour les prestations suivantes

Forfait pour prestations P21 et P31

Tarif-temps plafonnée pour prestations P1, P32, P33 et P41

4.5.1

4.6

Forfait (selon coût de l’ouvrage) pour prestations P51, 52 et 53

Frais

Sont compris dans la rémunération convenue selon le chiffre 4.4 ci-dessus les frais accessoires du mandataire tels que photocopies, téléphone, téléfax, frais de port, infrastructure informatique, assurances, temps de déplacement, frais de logement et de repas extérieurs, frais pour les bureaux de chantier.

Frais accessoires rémunérés

Le mandataire est rémunéré pour les frais de reproduction des documents de travail (épreuves, croquis, etc.), et les autres documents tels que brochures, rapports, frais de déplacement, etc., qui sont nécessaires pour la planification, la construction et la documentation de l'ouvrage et qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage.

Ces frais sont rémunérés à raison de 2 % des honoraires

La reproduction des documents d'appel d'offres, d'approbation par le MO, d'exécution (plans et listes de fers) ainsi que les plans "conformes à l'exécution" est assurée par le mandant.

4.7

Montant total des prestations de l'ETAPE 2 libérées par écrit par le chef de projet du mandant.

| No d'affaire | Mode de répartition | Clé | Prestations, parties de mandat ou MO multiples | Montants bruts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.0001 | Selon 4.4.1 | 112 | Prestations DGMR | 3'000'000.000 |

| Montant de l'offre d'honoraires selon art. 4.1 Frais accessoires selon art. 4.2.2b | CHF CHF | 3'000'000.00 3'060'000.00 |
| --- | --- | --- |
| Montant brut HT | CHF | 3'060'000.00 |
| Rabais 0 % |  | 3'060'000.00 |
| Net après rabais TVA 0 % (pas prise en compte) Montant total TTC | CHF CHF | 3'060'000.00 0.00 3'060'000.00 |

| Lausanne - Développement des métros m2-m3 - Métro m3 Prestations de génie civil, d'architecture et de géotechnique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 |  | Offre complémentaire toute[s] prétention[s] à des plus-values de la part du mandataire est soumise à l'acceptation écrite du maître |  |  |  |  |
| 4.9 |  | Facturation et conditions de paiement |  |  |  |  |
| 4.9.1 |  | Facturation |  |  |  |  |
|  |  | Chaque montant facturé doit être réparti sur deux factures distinctes (une par décret) selon les données comptables figurant en première page et au point 4.3 du présent contrat. Par ailleurs, chacune des factures doit remplir les conditions ci-dessous. Elles sont remises selon les indications du MO à l'adresse suivante : |  |  |  |  |
|  |  | Les factures sont remises selon les indications du MO à l'adresse suivante : |  |  |  |  |
|  |  | Direction générale de la mobilité et des routes DGMR |  |  |  |  |
|  |  | Division finances et support |  |  |  |  |
|  |  | Comptabilité |  |  |  |  |
|  |  | Place de la Riponne 10 |  |  |  |  |
|  |  | CH - 1014 Lausanne |  |  |  |  |
|  |  | Les factures sont établies de façon détaillée et vérifiable selon les prestations dues et fournies d’après le présent contrat. |  |  |  |  |
|  |  | La taxe sur la valeur ajoutée et les frais accessoires sont indiqués séparément. La facture, présentée sur le papier officiel du mandataire doit obligatoirement comprendre : - La raison sociale - La date d'émission - Le numéro de TVA - Le numéro de la facture - Le montant TTC à payer - Les références de paiement (en cas de changement en regard du contrat) - L'indication de facture finale en fin de prestation |  |  |  |  |
|  |  | De plus, cette dernière doit nous être présentée en 2 exemplaires (1 original + 1 copie) accompagnée du modèle "Annexe aux factures" remis en annexe. Les documents qui ne satisfont pas à ces exigences seront renvoyés au mandataire pour correction et complément. |  |  |  |  |
|  |  | Toutes les factures sont accompagnées d'un bulletin de versement. |  |  |  |  |
| 4.9.2 |  | Échéances |  |  |  |  |
|  |  | Les factures régulièrement envoyées conformément au chiffre 4.9.1 ci-dessus sont échues à la date de réception à l'adresse indiquée. Le mandant paie les montants exigibles dans les 5 jours |  |  |  |  |
| 4.10 |  | Renchérissement |  |  |  |  |
|  |  | Le décompte du renchérissement a lieu sur la base de la norme SIA 118. |  |  |  |  |
| 5 – Responsabilité |  |  |  |  |  |  |
| La responsabilité pour faute grave du mandataire est exclue par la présente convention. La responsabilité dérivant du fait du sous-traitant est exclue. |  |  |  |  |  |  |
| 6 - Assurances |  |  |  |  |  |  |
|  | Néant |  |  |  |  |  |
|  | Caisse AVS : |  |  |  | xxx |  |
|  | N° d'affilié AVS : |  |  |  | 999 999 |  |
|  | Assurance responsabilité civile : |  |  |  |  |  |
| Le bureau pilote déclare avoir conclu l'assurance responsabilité civile professionnelle suivante pour la durée du mandat. Il garantit qu'il maintiendra cette assurance pendant toute la durée du mandat et qu'il présentera sur demande du mandant les certificats d'assurance valables : |  |  |  |  |  |  |
|  | Compagnie d'assurances : |  |  |  |  | xxx |
|  | No de police |  |  | yyy |  |  |
|  | Montant minimal de couverture d'assurance RC, par événement : |  |  |  |  |  |
| L’assurance RC du pilote couvres les autres partenaires du groupement ; elle doit être valable pour toute la durée du contrat. Des assurances multiples ne sont pas admises. |  |  |  |  |  |  |
| Lésions corporelles et dégâts matériels |  |  |  |  |  |  |
|  | CHF |  | 10'000'000.00 |  |  |  |
| Dommages ou défauts aux ouvrages |  |  |  |  |  |  |
|  | CHF |  | 1’000'000'000.00 |  |  |  |
| Franchise par événement : |  |  |  |  |  |  |
|  | CHF |  |  |  |  | (à indiquer par le mandataire) |
| 7 – Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs |  |  |  |  |  |  |
| Conformément à l’art. 837 CC, le mandataire peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs en cas de non-paiement de la part du Maître de l’Ouvrage. |  |  |  |  |  |  |
| 8 - Interlocuteurs |  |  |  |  |  |  |
|  | Pour tout ce qui se rapporte au présent contrat, y compris modifications contractuelles, transmission et notification d'informations, demandes, etc., les interlocuteurs sont les suivants : |  |  |  |  |  |
|  | Du côté du mandant : |  |  |  |  |  |
|  | Nom et adresse : |  |  |  |  | Direction générale de la mobilité et des routes |
|  |  |  |  |  |  | M. Jaime Métraux |
|  |  |  |  |  |  | Direction de projet m3 |
|  |  |  |  |  |  | Place de la Riponne 10 CH - 1014 Lausanne |

| Lausanne - Développement des métros m2-m3 - Métro m3 Prestations de génie civil, d'architecture et de géotechnique |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Téléphone : |  |
|  | Fax : |  |
|  | Courriel : |  |
|  | Du côté du mandataire : |  |
|  | Nom et adresse : | 0 |
|  |  | 0 |
|  |  | 0 |
|  |  | 0 |
|  | Téléphone : | 0 |
|  | Fax : | 0 |
|  | Courriel : | 0 |
|  | Répondant, nom : | yyy |
|  | Téléphone : | 099 999 99 99 |
|  | Courriel : | 0 |
| 9 - Accords spéciaux |  |  |
| 9.1 | En dérogation aux conditions générales applicables au contrat pour prestations de mandataire, il est convenu de ce qui suit : |  |
| 9.2 | En outre, les parties concluent les accords spéciaux suivants : |  |
|  | Les factures doivent être imprimées sur du papier rose parfumé à la vanille |  |
|  | Durant la phase 51/52, en cas de retard dans la livraison de plan, une pénalité de 5'000 CHF/jour est due par le mandataire. Le montant des pénalités n’est pas plafonné. |  |

| Lausanne - Développement des métros m2-m3 - Métro m3 - Prestations de génie civil, d'architecture, de géométrie et de géotechnique (5 Lots) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 - Protection des travailleurs et peine conventionnelle |  |  |
|  | Pour chaque violation par le mandataire ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des obligations mentionnées aux articles 20.1, 20.2, 20.3 et 20.4 des conditions générales 2014 pour mandataires, le mandataire doit payer au maître de l'ouvrage une peine conventionnelle s’élevant à 10 % pour les contrats de mandats inférieurs à CHF 250'000.- HT ; d’un montant fixe de CHF 25'000.- pour les contrats entre CHF 250'000.- et 500'000.-. HT et à 5 % pour les contrats supérieurs à CHF 500'000.- HT de la rémunération hors TVA indiquée au chiffre 4 (montant "Net après rabais") du contrat de mandat. |  |
|  | La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations. La peine conventionnelle sera facturée par le maître de l'ouvrage au mandataire. |  |
| 11 - Droit applicable et for |  |  |
|  | Seul le droit suisse est applicable au présent contrat. |  |
|  | Le for juridique est à Lausanne. |  |
| Le présent contrat est établi en 2 exemplaires |  |  |
| Il engage réciproquement par leur signature le mandant et le mandataire. |  |  |
|  |  | Jaime Métraux |
|  |  | Chef de projet |
| Lieu, date : |  |  |
| Le mandataire : |  |  |
| Lieu, date : |  |  |